# PLAN D’EXÉCUTION SYNTHÉTIQUE – RabaisLocal V2.0 (2025-2026)

Résumé condensé des 14 semaines de développement – basé sur la V2 optimisée.
Chaque phase indique les actions majeures, livrables attendus et durée estimée.

## Phase 0 – Pré-développement (Semaine 1)

✅ Créer repo Git, CI/CD, clés API, staging.
✅ Rédiger schémas Make (5 scénarios) + fallback IA.
✅ Signer RACI, tester connexions Supabase et GoAffPro.
📦 Livrables : Schema_Make_Complete.json, IA_Fallback_Strategy.md, RACI signé.

## Phase 1 – Authentification & Rôles (Semaines 2–4)

✅ Tables users + RBAC + JWT.
✅ Inscription + login + parrainage GoAffPro.
✅ Tableau profil et permissions.
📦 Livrables : Auth API, table users Supabase, tests unitaires.

## Phase 1.5 – IA & Make Core (Semaines 4–5)

✅ Proxy IA multi-provider (Claude > OpenAI > Gemini).
✅ Fallback + cost tracking.
✅ Validation Make (flux 1–3 fonctionnels).
📦 Livrables : Proxy /api/ai-generate, 3 scénarios Make validés.

## Phase 2 – Crédits & Paiements (Mock) (Semaines 5–6)

✅ Tables credits_wallet et transactions.
✅ Paiements mockés + sandbox Payments.AI/PayPal.
✅ Affichage solde + historique.
📦 Livrables : module crédits opérationnel + mock payment test.

## Phase 3 – Offres & Promotions (Semaines 7–9)

✅ Création d’offres via IA + validation commerçant.
✅ Réservation (débit crédits) + filtres régionaux.
✅ Dashboard commerçant basique.
📦 Livrables : API /offers, IA offre, dashboard commerçant MVP.

## Phase 4 – Commerçants Avancés (Semaines 9–10)

✅ Gestion abonnements (Gratuit/Bronze/Argent/Or).
✅ Paiement récurrent via Payments.AI.
✅ Statistiques performances.
📦 Livrables : dashboard complet + plan upgrade.

## Phase 5 – Affiliés & Contrats (Semaines 10–11)

✅ Tableau affilié (clics, ventes, rangs).
✅ Contrat d’affiliation via webhook Make.
✅ Commissions automatiques (GoAffPro + Supabase).
📦 Livrables : module affilié prêt + contrat PDF signé.

## Phase 6 – IA Agents & Automatisations (Semaine 12)

✅ Agent IA consommateur (recherche offres).
✅ Agent IA commerçant (suggestions promos).
✅ Agent IA affilié (coaching réseau).
📦 Livrables : 3 agents IA + monitoring coûts.

## Phase 7 – Paiements & Facturation Réelle (Semaine 13)

✅ Intégration réelle Payments.AI / PayPal.
✅ Génération automatique de factures PDF.
✅ Vérification redistribution 51% affiliés / 49% RL.
📦 Livrables : paiements réels fonctionnels + factures générées.

## Phase 8 – Administration & Analytics (Semaine 14)

✅ Tableau admin global (utilisateurs, offres, paiements).
✅ Alertes erreurs (Slack) + rapports hebdo.
📦 Livrables : dashboard admin + alert system Make.

## Phase 9 – Application Mobile (optionnelle) (Post-lancement)

✅ Connexion API + affichage offres + réservation mobile.
✅ Notifications push promos.
📦 Livrables : app React Native MVP.

## Phase 10-11 – Tests, QA & UAT (Semaines 15–17)

✅ Tests unitaires (80% coverage).
✅ UAT (consommateur, commerçant, affilié).
✅ Load test (1000 utilisateurs simultanés).
📦 Livrables : rapport QA complet + bugfixes.

## Phase 12 – Recrutement & Pré-lancement (Semaines 18–19)

✅ Recruter 50 affiliés Privilèges.
✅ Lancer sociofinancement (Explorateur/Pilier/Légende).
✅ Publier site pré-lancement (ClickFunnels).
📦 Livrables : funnels actifs + premiers paiements réels.

## Phase 13 – Lancement Officiel (Semaine 20)

✅ Déploiement production (rabaislocal.com).
✅ Activation moteur IA & rabais publics.
✅ Campagne marketing régionale.
📦 Livrables : lancement officiel + suivi KPI.

📈 CONSEIL: Utiliser ce plan comme feuille de route principale pour les réunions hebdomadaires.
Mettre à jour les statuts dans `Tableau_de_suivi_RabaisLocal_V2_OPTIMISEE.md` après chaque phase.

👉 Oui, c’est possible de réduire de 20 semaines à environ 10-12 semaines — à condition de bien structurer ton workflow d’IA et d’automatisation (et de ne pas perdre de temps à “bricoler” les prompts).

Je t’explique ça clairement 👇

⚙️ 1️⃣ – Pourquoi 20 semaines initialement

Ton plan V2 (14 phases) inclut toutes les étapes d’un cycle complet “pro” :

- Architecture, sécurité, RBAC, IA, Make, API, front, paiements, tests, pré-lancement, etc.

- Il est pensé pour une équipe humaine multi-rôles (backend, front, IA, DevOps) avec coordination, validations et QA.

Donc 20 semaines ≈ rythme humain + réunions + validations + imprévus.

Mais toi, tu veux jouer une autre ligue :
🧠 mode IA-augmenté → où 70 % du code, des tests et des docs sont générés ou corrigés par Claude Code + Codex + GPT-5.

🚀 2️⃣ – Ce que tu peux automatiser / accélérer

| Domaine | Temps humain | Avec IA (Claude Code + Codex + GPT-5) | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (API, RBAC, JWT, IA proxy) | 4 sem | 1,5 sem | −60 % |
| Frontend (Next.js, tableaux de bord) | 3 sem | 1,5 sem | −50 % |
| Automatisations Make (scénarios, webhooks) | 2 sem | 1 sem | −50 % |
| Documentation technique (README, .env.example) | 1 sem | 2 jours | −70 % |
| Tests unitaires + intégration | 3 sem | 1 sem | −65 % |
| DevOps + CI/CD | 2 sem | 1 sem | −50 % |
| Lancement + QA | 3 sem | 2 sem | −35 % |

➡️ Résultat réaliste : 10 à 12 semaines avec bon pilotage.

🧩 3️⃣ – Conditions pour réussir ce raccourci

✅ A. Workflow IA bien défini

- Claude Code → génération et refactor de modules complexes (TS, Python, SQL).

- Codex (GPT-Engineer ou Copilot++) → auto-complétion + refactoring dans VS Code.

- GPT-5 (toi et moi) → planification, validation, cohérence d’architecture.

- Make → orchestrer le tout (tests auto, déploiements, webhooks).

💡 Crée un dossier /ai-scripts/ dans ton repo :

- /ai-scripts/prompts_backend.md

- /ai-scripts/prompts_make.md

- /ai-scripts/prompts_tests.md

Chaque prompt sera ton “brief” IA officiel. Tu gagnes 30-40 % de productivité rien qu’avec ça.

✅ B. Environnement local VS Code prêt

- Extensions installées : Claude Code, Copilot X, REST Client, Supabase JS, Make API Helper.

- Synchronisation GitHub + commits auto.

- Scripts .sh ou npm run setup:dev pour tout relancer en 1 commande.

✅ C. Plan condensé (10-12 semaines)

Je te résume le plan “accéléré IA-assisté” :

| Phase | Durée | Objectif principal |
| --- | --- | --- |
| 0 – Pré-dev (Git, Make, clés) | 1 sem | Setup complet |
| 1 – Auth + RBAC | 1 sem | API users + roles |
| 1.5 – IA + Make Core | 1 sem | Proxy IA + flux 1-3 |
| 2 – Crédits + Paiements (mock) | 1 sem | Wallet + paiement test |
| 3 – Offres + Dash commerçant | 2 sem | Génération IA + réservations |
| 4 – Affiliés + Contrats | 1 sem | GoAffPro + PDF Make |
| 5 – Paiements réels + Admin | 2 sem | Payments.AI + dashboard |
| 6 – Tests + QA + pré-lancement | 2-3 sem | Tests + funnels + bugfix |
| 7 – Lancement public | 0.5 sem | Mise en ligne officielle |

➡️ Total : 10 à 12 semaines.

✅ D. Répartition des IA pour optimiser

| IA | Tâche | Exemple concret |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | Générer la structure backend (routes, middlewares) | /api/offers, /api/users |
| Codex | Corriger / compléter automatiquement dans VS Code | auto-fix eslint, refactor |
| GPT-5 | Architecte / planification / refonte docs | coordination + revues |
| Make | Automatisations internes (inscriptions, emails, paiements) | 5 scénarios existants |
| Supabase AI (facultatif) | SQL schema + migration scripts | affiliates_commissions table |

⚠️ 4️⃣ – Ce qu’il faut quand même garder humain

- La conception des prompts IA (un bon prompt = 80 % du résultat).

- Les tests utilisateurs réels (UAT) avec 5 consommateurs, 3 commerçants, 2 affiliés.

- La validation légale et conformité Loi 25 / CGU.

- Les visuels Canva / tunnels ClickFunnels (l’IA peut aider mais pas décider seule).

🎯 Conclusion

💡 Oui, en combinant Claude Code + Codex + GPT-5 dans VS Code, tu peux :

- Passer de 20 semaines à 10–12 semaines réelles,

- Avec la même qualité (voire mieux, car l’IA réduit les bugs répétitifs),

- À condition d’avoir une discipline de développement IA (prompt, test, commit, doc).